|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Rizik | Vjerojatnost | Upliv | Izloženost |
| 1 | Mogućnost ne dobivanja patentnih prava | 0.3 | 0.4 | 0.12 |
| 2 | Neuspjela kupovina novog zemljišta | 0.1 | 0.4 | 0.04 |
| 3 | Skraćivanje vremenskog rasporeda | 0.5 | 0.4 | 0.2 |
| 4 | Nedostatak finacijskih sredstava (kapitala) | 0.3 | 0.2 | 0.06 |
| 5 | Sporost birokracije | 0.7 | 0.2 | 0.14 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oznaka rizika | Opis rizika |
| 1 | U slučaju da proizvod nije dovoljno inovativan, ili već postoji konkurencija sa boljim proizvodom, dolazi do gubitka prednosti za dobivanje patentnih prava. Posljedica toga može biti propadanje projekta. |
| 2 | Nepostojanje dostupne lokacije za izgradnju tvornice ili neprikladno okruženje za izgradnju zbog mogućih štetnih tvari, može dovesti do ovog rizika |
| 3 | U slučaju da voditelj projekta nije u stanju lansirati proizvod na tržište unutar predviđenog vremena, može doći do ubrzavanja aktivnosti projekta (skraćivanje vremenskog rasporeda) kako bi proizvod došao prvi na tržište. |
| 4 | Nestabilna ekonomska situacija u svijetu, te na tržištu može dovesti do nedostatka kapitala od strane investitora, koji je potreban za dovršenje projekta. |
| 5 | Proces dobivanja raznih dozvola (poput građevinskih, uporabnih) može trajati mjesecima, a u najgorim slučajevima i godinama, što rezultira odgodom realizacije projekta, te probijanjem definiranih rokova. |